# 운영 이행 계획서

LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼)

주식회사 OOO | 2026년 03월

# 1. 개요

본 문서는 LabNote ELN 시스템의 개발 환경에서 운영 환경으로의 전환 계획을 정의한다.

# 2. 이행 범위

- API Gateway 및 8개 마이크로서비스 (auth, eln, signature-audit, inventory, scheduler, search, file, collab)

- 인프라: PostgreSQL 15, Redis 7, MinIO, OpenSearch 2, Keycloak 24

- 프론트엔드: React SPA (메인 + 인벤토리)

- 모니터링: Jaeger (트레이싱), Dozzle (로그 뷰어)

# 3. 이행 일정

| 단계 | 기간 | 담당 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비 | D-14 ~ D-7 | 인프라팀 | 운영 서버 구성, 네트워크/방화벽 설정 |
| 환경 구성 | D-7 ~ D-3 | 인프라팀 | Docker Compose 배포, DB 마이그레이션 |
| 데이터 이관 | D-3 ~ D-2 | 개발팀 | 시드 데이터 적재, MinIO 버킷 생성 |
| 통합 테스트 | D-2 ~ D-1 | QA팀 | 운영 환경 통합 테스트 수행 |
| 서비스 전환 | D-Day | 전체 | DNS 전환, 서비스 오픈, 모니터링 가동 |
| 안정화 | D+1 ~ D+7 | 개발/운영팀 | 장애 대응, 성능 모니터링 |

# 4. 이행 전 체크리스트

- 운영 서버 하드웨어/OS 준비 완료

- Docker, Docker Compose 설치 확인

- 환경변수(.env) 운영용 값 설정 완료

- SSL 인증서 적용 (HTTPS)

- 방화벽 포트 개방 (8000, 5173, 3000, 9001)

- DB 백업/복원 절차 검증

- Keycloak Realm 설정 이관

# 5. 롤백 계획

이행 과정에서 치명적 장애 발생 시, 이전 환경으로 즉시 롤백한다.

- DB 스냅샷 기반 복원 (이행 직전 백업본)

- Docker 이미지 태그 기반 이전 버전 배포

- DNS 원복 (TTL 최소화 적용)

# 6. 비상 연락망

| 역할 | 담당자 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리자(PM) | OOO | 010-XXXX-XXXX |
| 인프라 담당 | OOO | 010-XXXX-XXXX |
| 개발 리드 | OOO | 010-XXXX-XXXX |
| DB 관리자 | OOO | 010-XXXX-XXXX |