## Slide 1
프로젝트 완료보고서
LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼)
주식회사 OOO | 2026년 03월

## Slide 2
1. 프로젝트 개요
항목 | 내용
프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼)
수행 기간 | 2025년 10월 ~ 2026년 3월 (6개월)
발주 기관 | OOO
수행 업체 | 주식회사 OOO
프로젝트 목표 | 사내 구축형 전자연구노트 협업 플랫폼 구축

## Slide 3
2. 주요 수행 성과
아키텍처 - Docker Compose 기반 MSA (9개 마이크로서비스) - Fastify + Prisma + TypeScript 통일 기술 스택 핵심 기능 - 전자연구노트: 작성, 버전관리, 실시간 협업 편집 - 전자서명: 해시체인 기반 무결성 보장, 감사로그 - RBAC 권한관리: 조직/팀/역할 기반 접근제어 - 인벤토리: 시약/샘플/장비 관리, 바코드 - 장비/회의실 예약 시스템 - 통합검색 (OpenSearch, 한국어 형태소 분석) - 다국어 지원 (한국어/영어)

## Slide 4
3. 시스템 구성도
[React Frontend :5173] | [API Gateway :8000] / | | | | | \ auth eln sig inv sched srch file collab :8001 :8002 :8003 :8004 :8005 :8006 :8008 :8009 \ | | | | | / [PostgreSQL] [Redis] [MinIO] [OpenSearch]

## Slide 5
4. 일정 준수 현황
단계 | 계획 | 실적 | 상태
착수/분석 | 2025.10 ~ 2025.11 | 2025.10 ~ 2025.11 | 완료
설계 | 2025.11 ~ 2025.12 | 2025.11 ~ 2025.12 | 완료
구현 | 2025.12 ~ 2026.02 | 2025.12 ~ 2026.02 | 완료
테스트 | 2026.02 ~ 2026.03 | 2026.02 ~ 2026.03 | 완료
이행/교육 | 2026.03 | 2026.03 | 완료

## Slide 6
5. 향후 계획
하자보수 (12개월) - SLA 기반 장애 대응 체계 운영 - 보안 패치 및 성능 최적화 운영 안정화 - 사용자 피드백 반영 - 모니터링 체계 고도화 (Jaeger, Dozzle) 확장 계획 - AI 기반 실험 데이터 분석 기능 - 외부 LIMS 시스템 연동 - 모바일 앱 지원