인터뷰/회의록

Meeting Minutes

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 킥오프 미팅

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 |  |
| 장소 | 회의실 |
| 참석자 | PM, DA, PL, 개발팀, QA, UI, 발주기관 |
| 안건 | 프로젝트 착수, 범위 확인, 일정 합의 |

## 주요 논의 사항

전자서명 방식: SHA-256 해시체인 채택 (PKI 대비 구현 용이, 온프레미스 적합)

MSA 서비스 분리 기준: 비즈니스 도메인 단위 (auth, eln, signature, inventory, scheduler, search, file, collab)

DB 전략: 단일 PostgreSQL, 서비스별 Prisma 스키마 분리 (운영 단순화)

검색 엔진: OpenSearch + 한국어 nori 분석기 채택

실시간 협업: WebSocket + Redis Pub/Sub 팬아웃

PDF 내보내기: Puppeteer + BullMQ 비동기 처리 (서비스 블로킹 방지)

다국어: react-i18next (한국어/영어)

## 결정 사항

Fastify로 전 서비스 통일 (Express 대비 성능 우위)

Keycloak SSO는 선택 기능으로 (없이도 동작)

멀티테넌시: orgId 기반 데이터 격리 (모든 쿼리 스코핑)

Docker Compose 온프레미스 배포 (K8s 미사용, 운영 단순화)

# 2. 요구사항 확인 회의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 |  |
| 참석자 | PM, AA, 연구팀장, 연구원 대표 |
| 안건 | 기능 요구사항 확인, 우선순위 합의 |

## 주요 논의 사항

노트 상태 흐름 확정: draft↔in_progress→locked/signed, signed 불변

Researcher는 서명 불가 (규정 준수: 작성자와 서명자 분리)

인벤토리 유형은 코드 테이블로 동적 관리 (하드코딩 X)

예약 승인 시 비관적 락 필요 (동시 승인 방지)

대시보드: 개인/팀/조직 3레벨 제공