## Slide 1
설계단계 완료보고서
Design Phase Completion Report
LabNote ELN 프로젝트
2026-03-25

## Slide 2
1. 설계 결과 요약
항목 | 내용
설계 기간 | 3주
산출물 | 아키텍처 설계서, ERD, API 명세서(8개 서비스 OpenAPI), 인터페이스 정의서, 프로그램 목록, 프로세스 정의서
서비스 수 | 9개 백엔드 + 2개 프론트엔드
DB 스키마 | 7개 (auth, eln, signature, inventory, scheduler, search, file)
API 엔드포인트 | 144개 (전체 서비스 합산)
통신 패턴 | HTTP(동기), Redis Stream(비동기), Pub/Sub(실시간), BullMQ(큐), WebSocket

## Slide 3
2. 아키텍처 설계
MSA 기반 9개 서비스, API Gateway 중앙 라우팅, Redis 기반 이벤트/캐시/큐
gateway
JWT,프록시,SSE
auth
인증,RBAC
eln
노트,템플릿
sig-audit
서명,감사,PDF
inventory
시약/장비
scheduler
예약
search
통합검색
file
파일관리
collab
실시간협업

## Slide 4
3. 데이터 모델 요약
스키마 | 주요 테이블 | 레코드 관계
auth | Organization, Role, User, Team, TeamMember | Org→User, Role→User, Team↔User
eln | Note, NoteRevision, Attachment, NoteLink, Template, Code | Note→Revision, Note→Attachment, Note→Link
signature | Signature, AuditLog, ExportJob, Notification | Signature→Note (해시체인)
inventory | InventoryItem, InventoryHistory, Category | Item→History
scheduler | Resource, Booking | Resource→Booking
search | SearchHistory, Favorite, SearchKeywordFavorite | 독립
file | File, ExportJob | ExportJob→File

## Slide 5
4. 설계 주요 결정
• Fastify 전 서비스 통일 (Express 대비 2~3배 처리량)
• 단일 PostgreSQL + Prisma 서비스별 스키마 분리 (운영 단순화)
• Redis Stream for 서명→상태전환 (HTTP 폴백 포함, 최소 1회 보장)
• BullMQ for PDF 내보내기 (non-blocking, 재시도 3회)
• OpenSearch + nori for 한국어 통합 검색
• WebSocket + Redis Pub/Sub for 다중 인스턴스 실시간 협업
• JWT 듀얼 검증 (jose JWKS + 로컬 시크릿, SSO 선택 지원)