운영 이행 계획서

Operations Transition Plan

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 이행 개요

LabNote ELN 시스템을 운영 환경에 배포하기 위한 계획. Docker Compose 기반 온프레미스 배포.

# 2. 이행 절차

| 단계 | 작업 | 담당 | 확인사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운영 서버 환경 준비 (Docker, 네트워크) | DevOps | Docker Engine 24+, Compose v2 |
| 2 | .env 파일 구성 (DB, Redis, MinIO, JWT 시크릿) | DevOps | 시크릿 값 생성, 환경변수 검증 |
| 3 | docker compose up -d (전체 서비스 기동) | DevOps | 전 서비스 healthy 상태 확인 |
| 4 | Prisma migrate deploy (DB 스키마 적용) | DevOps | 마이그레이션 성공 확인 |
| 5 | Prisma db seed (초기 데이터 투입) | DevOps | 관리자 계정, 기본 역할/권한 |
| 6 | OpenSearch 인덱스 생성 및 매핑 | DevOps | nori 분석기, 매핑 확인 |
| 7 | MinIO 버킷 생성 | DevOps | labnote-files, labnote-exports |
| 8 | 기존 데이터 마이그레이션 (해당 시) | DA | 데이터 정합성 확인 |
| 9 | 연동 테스트 (헬스체크, 기본 기능) | QA | 전체 /health 정상 |
| 10 | 사용자 교육 | PM | 교육 완료 확인 |

# 3. 롤백 계획

Docker 이미지 태그 관리: 이전 버전 이미지 보존

DB 백업: 이행 전 pg_dump 실행

롤백 절차: docker compose down → 이전 이미지 태그로 재기동 → DB 복원

# 4. 운영 환경 정보

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS |
| CPU | 8 vCPU |
| 메모리 | 16GB RAM |
| 디스크 | SSD 200GB |
| Docker | Engine 24+, Compose v2 |
| 네트워크 | 내부 네트워크 (외부 접근: 5173, 8000) |