사용자 인수테스트(UAT) 계획서

User Acceptance Test Plan

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-03-25 |
| 작성자 | QA팀 |
| UAT 참여자 | 연구원 대표 3명, 검토자 1명, 관리자 1명 |

# 2. UAT 목적

최종 사용자(연구원, 검토자, 관리자)가 실제 업무 시나리오를 기반으로 시스템을 검증한다. 기능 요구사항 충족 여부, 사용성, 업무 흐름 적합성을 확인하여 인수 판정을 내린다.

# 3. UAT 범위

| 영역 | 테스트 항목 | 참여 역할 |
| --- | --- | --- |
| 연구노트 | 노트 생성, 편집, 상태 전환, 실시간 협업, 버전 관리 | Researcher, Reviewer |
| 전자서명 | 서명 수행, 검증, 잠금/해제, signed 불변성 | Reviewer, Admin |
| 프로토콜 | 템플릿 생성, 노트 생성 연동, 복사, 공유 | Researcher |
| 인벤토리 | 아이템 CRUD, 수량 조정, 바코드, 만료/재고 알림 | Researcher |
| 예약 | 예약 생성, 승인/반려, 캘린더 확인, 충돌 검증 | Researcher, Admin |
| 검색 | 통합 검색, 자동완성, 즐겨찾기, 검색 기록 | Researcher |
| 내보내기 | PDF/ZIP 내보내기, 다운로드 | Reviewer, Admin |
| 관리자 | 사용자/팀/역할 관리, 코드 관리 | Admin |
| 알림 | 잠금/서명/승인 알림 수신, 읽음 처리 | 전체 |
| 다국어 | 한국어/영어 전환, 모든 화면 정상 표시 | 전체 |

# 4. UAT 시나리오

## 4.1 시나리오 1: 연구원의 일상 업무

1. 로그인 (Researcher 계정)

2. 대시보드에서 내 노트 현황 확인

3. 프로토콜 페이지에서 "실험법 A" 템플릿으로 새 노트 생성

4. 노트 내용 작성 후 저장

5. 첨부파일 탭에서 실험 데이터 파일 업로드

6. 연결 탭에서 사용한 시약 연결 (인벤토리 검색)

7. 노트 상태를 "진행 중"으로 변경

8. 인벤토리에서 시약 출고 처리 (수량 조정)

9. 검색에서 작성한 노트 검색 확인

10. 장비 예약 생성

## 4.2 시나리오 2: 검토자의 서명 업무

1. 로그인 (Reviewer 계정)

2. 서명 현황 페이지에서 서명 대기 노트 확인

3. 노트 내용 검토 (편집기 읽기 모드)

4. 전자서명 수행 (비밀번호 입력)

5. 서명 완료 후 노트 수정 불가 확인

6. 내보내기에서 서명된 노트 PDF 다운로드

7. 감사 로그에서 서명 기록 확인

8. 예약 승인 요청 처리

## 4.3 시나리오 3: 관리자 업무

1. 로그인 (Admin 계정)

2. 조직 대시보드에서 전체 현황 확인

3. 사용자 관리: 신규 연구원 계정 생성

4. 팀 관리: 팀 생성 및 팀원 배정

5. 역할 관리: 커스텀 역할 생성 및 권한 설정

6. 잠긴 노트 잠금 해제 (비밀번호 입력, 사유 기록)

7. 감사 로그에서 전체 활동 조회 및 필터링

8. 코드 관리: 인벤토리 유형 코드 추가

9. 전체 ZIP 내보내기

# 5. 인수 기준

| 구분 | 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기능 완성도 | 전체 UAT 시나리오 통과율 95% 이상 | Critical 결함 0건 |
| 사용성 | 참여자 만족도 평균 4.0/5.0 이상 | 설문 조사 |
| 안정성 | UAT 기간 중 시스템 다운 0회 |  |
| 데이터 정합성 | 입력 데이터와 조회 데이터 100% 일치 |  |
| 응답 속도 | 주요 화면 로딩 3초 이내 | 체감 기준 |

# 6. 일정

| 단계 | 기간 | 참여자 |
| --- | --- | --- |
| UAT 환경 준비 | 0.5일 | DevOps, QA |
| UAT 교육 (사용법 안내) | 0.5일 | QA → 사용자 |
| 시나리오 1: 연구원 테스트 | 1일 | 연구원 3명 |
| 시나리오 2: 검토자 테스트 | 0.5일 | 검토자 1명 |
| 시나리오 3: 관리자 테스트 | 0.5일 | 관리자 1명 |
| 결함 수정 및 재테스트 | 1일 | 개발팀 + 사용자 |
| 인수 판정 회의 | 0.5일 | 전체 |

# 7. 승인

| 구분 | 이름 | 직책 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | QA 엔지니어 |  |  |
| 검토 |  | QA 리드 |  |  |
| 승인 |  | 프로젝트 매니저 |  |  |
| 인수 |  | 현업 대표 |  |  |