# 하자보수 계획서

LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼)

주식회사 OOO | 2026년 03월

# 1. 개요

본 문서는 LabNote ELN 시스템의 하자보수 기간, 절차, SLA를 정의한다.

# 2. 하자보수 기간

| 구분 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 하자보수 기간 | 검수 완료일로부터 12개월 | 계약서 기준 |
| 무상 보수 | 하자보수 기간 내 | 결함/장애 무상 수정 |
| 유상 보수 | 하자보수 기간 이후 | 별도 유지보수 계약 체결 |

# 3. SLA (서비스 수준 협약)

| 등급 | 정의 | 대응 시간 | 복구 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 전체 시스템 장애, 데이터 손실 위험 | 30분 이내 | 4시간 이내 |
| High | 핵심 기능 장애 (서명, 노트 작성 불가) | 1시간 이내 | 8시간 이내 |
| Medium | 부가 기능 장애 (검색, 알림 등) | 4시간 이내 | 24시간 이내 |
| Low | 경미한 UI 오류, 개선 요청 | 1영업일 이내 | 5영업일 이내 |

# 4. 하자보수 절차

- 1단계: 장애/결함 접수 (이메일, 전화, 이슈 트래커)

- 2단계: 등급 분류 및 담당자 배정

- 3단계: 원인 분석 및 수정

- 4단계: 테스트 환경 검증

- 5단계: 운영 환경 배포

- 6단계: 완료 보고 및 재발 방지 대책 수립

# 5. 하자보수 범위

## 5.1 포함 항목

- 소프트웨어 결함(버그) 수정

- 성능 저하 원인 분석 및 개선

- 보안 취약점 패치

- DB 마이그레이션 지원

- 운영 환경 장애 복구

## 5.2 제외 항목

- 신규 기능 개발

- 사용자 과실에 의한 데이터 손실

- 하드웨어/네트워크 장애

- 3rd-party 소프트웨어 라이선스 문제

# 6. 비상 연락망

| 역할 | 담당자 | 연락처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 하자보수 총괄 | OOO | 010-XXXX-XXXX | 평일 09-18시 |
| 긴급 장애 대응 | OOO | 010-XXXX-XXXX | 24/7 |
| DB 전문가 | OOO | 010-XXXX-XXXX | 평일 09-18시 |