## Slide 1
LabNote ELN 제안서
전자연구노트 협업 플랫폼 구축 제안
LabNote ELN 프로젝트
2026-03-25

## Slide 2
목차
• 1. 프로젝트 개요
• 2. 제안 배경 및 목표
• 3. 시스템 구성
• 4. 핵심 기능
• 5. 기술 아키텍처
• 6. 추진 일정
• 7. 투입 인력
• 8. 기대 효과

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
연구실 실험 기록의 디지털 전환 — 전자서명 규정 준수, 협업 효율화, 통합 관리
항목 | 내용
프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼)
아키텍처 | MSA 기반 9개 서비스, Docker Compose 온프레미스
기술 스택 | React+Vite / Fastify / PostgreSQL / Redis / MinIO / OpenSearch
주요 기능 | 연구노트, 전자서명, 인벤토리, 예약, 검색, 내보내기, 감사로그
기간 | 3개월

## Slide 4
3. 시스템 구성
api-gateway :8000
JWT, 프록시
auth :8001
인증, RBAC
eln :8002
연구노트
sig-audit :8003
서명, 감사
inventory :8004
시약/장비
scheduler :8005
예약
search :8006
통합검색
file :8008
파일
collab :8009
실시간 협업

## Slide 5
4. 핵심 기능
연구노트
작성/편집/버전관리 실시간 다중 사용자 협업
전자서명
SHA-256 해시체인 무결성 검증, 규정 준수
인벤토리
시약/장비 재고 추적 바코드, 만료/부족 알림
예약
장비/회의실 예약 승인 워크플로, 충돌 방지
통합 검색
한국어 형태소 분석 노트/템플릿/인벤토리
내보내기
PDF/ZIP 자동 생성 Puppeteer, 비동기

## Slide 6
6. 추진 일정
단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물
제안/착수 | 1주 | 킥오프, PMP, WBS | 헌장, PMP, WBS
분석 | 3주 | 요구사항, 프로세스 | SRS, RTM, BPD
설계 | 3주 | 아키텍처, ERD, API | 설계서, ERD, API 명세
구현 | 5주 | 서비스 개발, 단위 테스트 | 소스코드, 테스트 결과
테스트 | 2주 | 통합/성능/보안/UAT | 테스트 결과서
이행 | 1주 | 배포, 교육, 검수 | 매뉴얼, 감수 조서

## Slide 7
8. 기대 효과
실험 기록 디지털화
종이 노트 대비 검색/추적 용이, 버전 관리 자동화
규정 준수 강화
SHA-256 전자서명으로 위변조 방지, 완전한 감사 추적
업무 효율 향상
실시간 협업, 통합 검색, 자동 알림으로 연구 시간 절약
자원 관리 최적화
시약 재고 실시간 파악, 장비 예약 충돌 방지