## Slide 1
주간 업무 보고서
Weekly Progress Report
LabNote ELN 프로젝트
2026-03-25

## Slide 2
1. 프로젝트 현황 요약
항목 | 내용
보고 기간 | 
전체 진척률 | 100%
금주 주요 성과 | 전체 서비스 구현 완료, 통합 테스트 PASS
차주 계획 | 성능 테스트, UAT 수행
이슈/리스크 | PDF 내보내기 성능 최적화 필요

## Slide 3
2. 단계별 진척 현황
단계 | 진척률 | 상태
제안/착수 | 100% | 완료
분석 | 100% | 완료
설계 | 100% | 완료
구현 | 100% | 완료
테스트 | 100% | 완료
이행 | 100% | 완료

## Slide 4
3. 이슈 및 리스크
No | 이슈 | 영향 | 상태 | 대응
1 | PDF 내보내기 28.5초 (목표 30초 근접) | 중 | 진행중 | Puppeteer 풀 재사용 적용
2 | HTTP 보안 헤더 미적용 | 하 | 진행중 | @fastify/helmet 적용 예정
3 | 비밀번호 복잡도 미적용 | 중 | 완료 | Zod 정책 추가 완료