분석단계 완료보고서

Analysis Phase Completion Report

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 분석 결과 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 기간 | 2주 |
| 주요 산출물 | 현행시스템 분석서, SRS, RTM, BPD, 유스케이스 명세서 |
| 기능 요구사항 | 28건 (FR-001 ~ FR-028) |
| 비기능 요구사항 | 12건 (NFR-001 ~ NFR-012) |
| 업무 프로세스 | 8건 (BP-001 ~ BP-008) |
| 유스케이스 | 6건 (UC-001 ~ UC-006) |

# 2. 주요 분석 결과

9개 서비스 도메인 식별 (auth, eln, sig-audit, inventory, scheduler, search, file, collab, gateway)

핵심 비즈니스 규칙 정의: 노트 상태 전환 맵, 서명 프로세스, 예약 충돌 검증

서비스 간 통신 패턴 정의: Redis Stream (비동기), HTTP (동기), Pub/Sub (실시간)

멀티테넌시 전략 확정: orgId 기반 전 서비스 일관 적용

# 3. 이슈 및 조치

| 이슈 | 영향 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 서명 방식 선택 | 높음 | SHA-256 해시체인 채택 (PKI 복잡도 회피) |
| 검색 엔진 선택 | 중 | OpenSearch 채택 (ElasticSearch 라이선스 이슈 회피) |
| 실시간 협업 범위 | 중 | 텍스트 기반 협업 우선 (CRDT는 v2로 연기) |

# 4. 설계 단계 이행 사항

요구사항 정의서 기반 시스템 아키텍처 설계 착수

데이터 모델(ERD) 설계: 7개 스키마 분리

API 명세서 작성: 서비스별 OpenAPI 스펙

화면 설계: 15개 페이지 와이어프레임