구현단계 완료보고서

Implementation Phase Report

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 구현 결과 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구현 기간 | 5주 |
| 서비스 수 | 9개 백엔드 + 2개 프론트엔드 |
| 프로그램 수 | 22개 모듈 (PG-001 ~ PG-022) |
| 소스코드 | Git Repository |
| 단위 테스트 | 32건 전체 PASS |
| 코드 인스펙션 | 16개 항목 점검, 3건 개선 |

# 2. 서비스별 구현 현황

| 서비스 | 주요 기능 | API 수 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| auth-service | 로그인/JWT/RBAC/조직/팀/사용자/역할 관리 | 26 | 완료 |
| eln-service | 노트/프로토콜/템플릿/코드 CRUD, 상태 전환, 이벤트 소비 | 34 | 완료 |
| signature-audit | 전자서명, 감사로그, PDF 내보내기, 알림 | 18 | 완료 |
| inventory-service | 아이템 CRUD, 수량 관리, 만료/재고 알림 | 14 | 완료 |
| scheduler-service | 자원/예약 CRUD, 승인 워크플로 | 15 | 완료 |
| search-service | 통합검색, 자동완성, 즐겨찾기, 인덱스 | 14 | 완료 |
| file-service | 파일 업/다운로드, presigned URL, 내보내기 | 14 | 완료 |
| collab-service | WebSocket 실시간 협업 | — | 완료 |
| api-gateway | JWT 프록시, Rate Limit, SSE, 대시보드 | 9 | 완료 |
| 프론트엔드 | 15개 페이지, i18n, 다크모드 | — | 완료 |

# 3. 발견 이슈 및 조치

| 이슈 | 조치 |
| --- | --- |
| 비밀번호 정책 미적용 (DEF-006) | Zod 스키마에 정책 추가 완료 |
| 검색 인덱스 삭제 누락 (DEF-001) | searchClient.delete() 호출 추가 완료 |
| XSS 위험 (검색 하이라이트) | DOMPurify 적용 완료 |