프로젝트 완료보고서

Project Completion Report

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 프로젝트 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼) |
| 목표 | 연구실 실험 기록 디지털화, 전자서명 규정 준수 |
| 기간 | 3개월 |
| 팀 규모 | PM 1, DA/TA 1, 개발 6, QA 2, UI 1 |
| 산출물 | 44건 (최종 산출물 목록 참조) |

# 2. 목표 달성 현황

| 목표 | 달성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 100% 구현 | O | 28개 FR 전체 구현 |
| 통합 테스트 통과율 95%+ | O | 33개 시나리오 100% PASS |
| 성능 목표 달성 | O (조건부) | PDF 내보내기 28.5초 (목표 30초 근접) |
| 보안 점검 통과 | O | Critical 0건, Medium 미조치 1건 (비밀번호 정책→완료) |
| UAT 만족도 4.0+ | O | 평균 4.2/5.0 |
| 납기 준수 | O |  |

# 3. 산출물 현황

| 단계 | 산출물 수 | 완료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제안 | 6 | 6 |  |
| 분석 | 7 | 7 |  |
| 설계 | 8+ | 8 | 화면설계서 별도 |
| 구현 | 6 | 6 | 소스코드 Git |
| 테스트 | 9 | 9 |  |
| 이행/완료 | 8 | 8 |  |
| 합계 | 44+ | 44 |  |

# 4. 결함 현황

| 심각도 | 발견 | 종결 | 미종결 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 3 | 3 | 0 |
| Low | 5 | 4 | 1 (보류: Enhancement) |
| 합계 | 9 | 7 | 2 (1 진행중, 1 보류) |

# 5. 인수인계 사항

운영자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼 인계 완료

운영 환경 접속 정보 및 시크릿 인계

하자보수 계획서 합의 (12개월, SLA 포함)

교육 완료 (연구원 3명, 검토자 1명, 관리자 1명)