프로젝트 감수 조서

Acceptance Certificate

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 감수 대상

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼) |
| 납품 범위 | 9개 백엔드 서비스, 2개 프론트엔드, 인프라, 산출물 44건 |
| 감수 기간 |  |
| 감수 장소 |  |

# 2. 감수 항목 및 결과

| No | 감수 항목 | 기준 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 산출물 완전성 | 44건 산출물 목록 대비 누락 없음 | 적합 |  |
| 2 | 기능 요구사항 | 28건 FR 전체 구현 및 동작 확인 | 적합 |  |
| 3 | 비기능 요구사항 | 12건 NFR 충족 확인 | 적합 | PDF 내보내기 조건부 |
| 4 | 통합 테스트 | 33개 시나리오 통과율 95%+ | 적합 | 100% PASS |
| 5 | 성능 테스트 | 50 동시 사용자, 응답시간 500ms 이내 | 적합 |  |
| 6 | 보안 점검 | OWASP Top 10 기준 Critical/High 0건 | 적합 |  |
| 7 | UAT | 만족도 4.0/5.0 이상 | 적합 | 평균 4.2 |
| 8 | 운영 환경 배포 | 정상 기동 및 헬스체크 확인 | 적합 |  |
| 9 | 교육 완료 | 사용자/운영자 교육 실시 | 적합 |  |
| 10 | 매뉴얼 | 운영자/사용자 매뉴얼 제공 | 적합 |  |

# 3. 종합 판정

판정: 적합 (검수 통과)

# 4. 조건 및 유의사항

PDF 내보내기 성능 개선 (Puppeteer 최적화) — 하자보수 기간 내 조치

HTTP 보안 헤더 적용 (DEF-007) — 하자보수 기간 내 조치

향후 기능 개선 요청 (캘린더 클릭 예약, 일괄 입고) — 별도 계약

# 5. 서명

| 구분 | 이름 | 직책 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 납품자 |  | PM |  |  |
| 검수자 |  | 발주기관 대표 |  |  |
| 입회자 |  | QA 리드 |  |  |