성능테스트 계획서

Performance Test Plan

LabNote ELN 프로젝트

작성일: 2026-03-25  |  버전: 1.0

# 1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LabNote ELN (전자연구노트 협업 플랫폼) |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-03-25 |
| 작성자 | 성능 테스트팀 |

# 2. 성능 목표

온프레미스 배포 환경 기준, 동시 사용자 50명 수준의 성능 목표:

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 응답시간 (API) | < 500ms | 각 API 엔드포인트별 측정 | 95th percentile 기준 |
| 피크 응답시간 (API) | < 2,000ms | 동시 50 사용자 부하 시 | 99th percentile |
| 처리량 (TPS) | > 100 TPS | 전체 시스템 처리량 | 혼합 워크로드 |
| 검색 응답시간 | < 300ms | OpenSearch 쿼리 | 한국어 형태소 분석 포함 |
| 파일 업로드 (10MB) | < 3,000ms | MinIO presigned upload | 네트워크 제외 |
| PDF 내보내기 | < 30,000ms | Puppeteer 렌더링 완료까지 | 단일 노트 기준 |
| WebSocket 지연 | < 100ms | 메시지 전송~수신 | collab-service |
| 서비스 기동 시간 | < 60s | docker compose up ~ 전체 healthy | 콜드 스타트 |
| CPU 사용률 | < 70% | 피크 부하 시 호스트 CPU |  |
| 메모리 사용량 | < 4GB | 전체 컨테이너 합산 | 기본 워크로드 |
| 에러율 | < 1% | HTTP 5xx 비율 |  |

# 3. 테스트 시나리오

## 3.1 부하 프로파일

| 시나리오 | 동시 사용자 | 지속 시간 | Ramp-up | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 10 | 5분 | 30초 | 정상 운영 상태 기준선 측정 |
| Normal Load | 30 | 10분 | 2분 | 일반 업무 시간 부하 |
| Peak Load | 50 | 10분 | 2분 | 피크 시간 최대 부하 |
| Stress Test | 100 | 5분 | 1분 | 한계점 확인 (목표 초과) |
| Endurance | 30 | 30분 | 2분 | 장시간 안정성 확인 |
| Spike Test | 10→80→10 | 5분 | 즉시 | 급격한 부하 변동 대응 |

## 3.2 트랜잭션 믹스

실제 사용 패턴을 반영한 트랜잭션 비율:

| 트랜잭션 | 비율 | API 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그인 | 5% | POST /api/auth/login | 세션 생성 |
| 대시보드 조회 | 15% | GET /api/dashboard/personal | 메인 화면 |
| 노트 목록 | 20% | GET /api/notes | 필터 조합 포함 |
| 노트 상세 | 15% | GET /api/notes/:id | 첨부파일/링크 포함 |
| 노트 수정 | 10% | PUT /api/notes/:id | 내용 업데이트 |
| 통합 검색 | 10% | GET /api/search?q=... | 한국어 검색어 |
| 인벤토리 조회 | 8% | GET /api/inventory/items | 필터 포함 |
| 예약 목록 | 5% | GET /api/scheduler/bookings |  |
| 파일 업로드 | 5% | POST /api/files | 1~10MB 파일 |
| 전자서명 | 3% | POST /api/signatures/sign/:noteId | 비밀번호 검증 포함 |
| PDF 내보내기 | 2% | POST /api/export/pdf/:noteId | 비동기 작업 |
| 알림 조회 | 2% | GET /api/notifications |  |

# 4. 테스트 도구

| 도구 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| k6 (Grafana) | HTTP 부하 생성, 시나리오 실행 | JavaScript 기반 스크립트 |
| Grafana | 실시간 메트릭 대시보드 | k6 결과 시각화 |
| Docker stats | 컨테이너 리소스 모니터링 | CPU, 메모리, 네트워크 |
| Jaeger | 분산 트레이싱 | 서비스 간 지연 분석 |
| PostgreSQL pg_stat | DB 쿼리 성능 분석 | 슬로우 쿼리 식별 |
| Redis INFO | Redis 메모리/연결 모니터링 | Stream, Pub/Sub 상태 |

# 5. 테스트 환경

| 구성 | 사양 |
| --- | --- |
| 호스트 OS | Ubuntu 22.04 LTS |
| CPU | 8 vCPU (Intel Xeon 또는 동급) |
| 메모리 | 16GB RAM |
| 디스크 | SSD 100GB |
| 네트워크 | 로컬 네트워크 (부하 생성기 → Docker) |
| Docker | Docker Engine 24+, Compose v2 |
| 부하 생성기 | 별도 머신 또는 동일 호스트의 별도 컨테이너 |

# 6. 일정

| 단계 | 기간 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 스크립트 개발 | 2일 | 성능 테스트팀 |
| 테스트 환경 구축 | 1일 | DevOps |
| Baseline 테스트 | 0.5일 | 성능 테스트팀 |
| Normal/Peak 부하 테스트 | 1일 | 성능 테스트팀 |
| Stress/Endurance 테스트 | 1일 | 성능 테스트팀 |
| 결과 분석 및 보고 | 1일 | 성능 테스트팀 |

# 7. 승인

| 구분 | 이름 | 직책 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  | 성능 엔지니어 |  |  |
| 검토 |  | QA 리드 |  |  |
| 승인 |  | 프로젝트 매니저 |  |  |